Республики Мордовия

Чамзинский муниципальный район

Администрация Комсомольского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2023 г.                                                                                      № 133

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Руководствуясь Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении), Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6, Постановлением Администрации Комсомольского городского поселения от 01.06.2023 № 134 «О порядке подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2023/2024 гг.»,  администрация Комсомольского городского поселения, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и подведомственных учреждений, расположенных на территории Комсомольского городского поселения, к устойчивой работе в отопительный период 2023/2024 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - 1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства согласно Приложениям №1, 2, 3.

    - 2.   Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

    - 3.   Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Комсомольского городского поселения                                                     И.И. Жалилов

Приложение № 1 к постановлению администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024гг. ОБЪЕКТОВ ЖКХ.

1. Основные термины и определения, используемые в настоящей программе

В настоящей программе используются следующие термины и определения:

система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии;

потребитель тепловой энергии - лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.

Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду 2023-2024годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии.

2. Общие положения

2.1. Настоящая проверка проводится с целью оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

2.2. Задача настоящей проверки - проведение проверки за соблюдением требований по готовности к отопительному периоду в соответствии с настоящей Программой проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

2.3. Предмет проверки - соблюдение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

2.4. Срок проведения проверки - 01.09.2023 по 15.09.2023.

2.5. В процессе проверки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии работ комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии р.п Комсомольский к работе в отопительный период, (далее - комиссия), утвержденная постановлением Администрации Комсомольского городского поселения от 01.06.2023 № 134 «О порядке подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия к отопительному периоду 2023/2024гг.» (далее - Постановление), имеет право осуществлять визуальный осмотр систем теплоснабжения, объектов социальной сферы, а также прилегающей территории теплоснабжающих и теплосетевых организаций, с применением (при необходимости) фото и видео съемки.

2.6. Представление документов согласно Программе теплоснабжающими организациями осуществляется   в сроки согласно Постановлению.

2.7. Предоставление документов по Программе осуществляется в бумажном виде - 1 экз, в электронном (скан.) - 1 экз.

2.8. Координация подготовки систем теплоснабжения к отопительному периоду осуществляется силами администрации Комсомольского городского поселения и администрации Чамзинского муниципального района.

2.9. Отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному периоду в отдел ЖКХ представляют:

2.9.1. Администрация Комсомольского городского поселения - не позднее 1 июля, 1 августа, 29 августа 2023 года в свободной форме.

2.9.2. Теплоснабжающая организация МУП Чамзинского муниципального района «Теплоснабжение» - еженедельно в каждую пятницу.

2.9.3. Управляющая компания ООО «Метраж» - еженедельно в каждую пятницу.

2.10. Техническая готовность систем теплоснабжения к отопительному периоду должна быть обеспечена к 15 сентября 2023 года.

2.11. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт) по форме согласно приложению 1, 2 к Распоряжению. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: объект готов/не готов к отопительному периоду. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.12. Паспорт готовности к отопительному периоду оформляется согласно приложению 3 к Распоряжению и выдается комиссией в течение 5 дней с даты подписания акта готовности, при отсутствии замечаний, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

3. График проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Перечень объектов теплоснабжения, подлежащих проверке.

| Наименование объекта | Место нахождения, телефон | Дата проверки | Срок выдачи паспорта |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | рп. Комсомольский, микрорайон-2, тел. 3-11-18 | 02.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Здание теплового пункта котельной № 3 | рп. Комсомольский, ул. Садовая, тел. 3-10-63 | 05.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Здание теплового пункта № 3 | рп. Комсомольский, микрорайон-2, тел. 3-10-63 | 07.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Котельная № 4 | рп. Комсомольский, территория МБ, тел. 3-22-29 | 09.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Котельная № 5 | рп. Комсомольский, микрорайон-1, тел. 3-30-87 | 12.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Котельная № 6 | рп. Комсомольский, микрорайон-1, тел. 3-30-87 | 12.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Котельная № 8 | рп. Комсомольский, ул. Суродеева, тел. 3-30-88 | 14.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |
| Сети теплоснабжения – 33199 м | рп. Комсомольский | 14.09.2023 | Не позднее 01.10.2023 |

Перечень объектов присоединенных к тепловым сетям

| № п/п | Наименование улицы | № дома | Количество квартир (для жилых домов) | Дата проверки | Срок выдачи паспорта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона охвата системой теплоснабжения котельной № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КАЛИНИНА | 11 | 8 | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 2 | КАЛИНИНА | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КАЛИНИНА | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КАЛИНИНА | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КАЛИНИНА | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КАЛИНИНА | 16 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КАЛИНИНА | 20 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КАЛИНИНА | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КАЛИНИНА | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КАЛИНИНА | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КАЛИНИНА | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КАЛИНИНА | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 17 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 5 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СУРОДЕЕВА | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СУРОДЕЕВА | 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СУРОДЕЕВА | 14 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СУРОДЕЕВА | 16 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЛЕНИНА | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЛЕНИНА | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ЛЕНИНА | 13 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ЛЕНИНА | 15 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ЛЕНИНА | 21 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ЛЕНИНА | 27 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ПИОНЕРСКАЯ | 26 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ПИОНЕРСКАЯ | 30 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ПИОНЕРСКАЯ | 34 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Администрация Комсомольского городского поселения, ул. Коммунистическая | 1 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 34 | Гаражи ОАО «ЛАТО», ОАО «Мордовцемент», ул. Суродеева |  |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 35 | МБУ ДО «Комсомольская музыкальная школа», ул. Коммунистическая | 2 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 36 | ДК «Цементник», ул. Калинина | 7 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 37 | СП «Детский сад комбинированного вида «Красная шапочка» ул. Коммунистическая | 4, 11 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| Зона охвата системой теплоснабжения котельных №№ 5, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | МИКРОРАЙОН-1 | 1 | 62 | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 39 | МИКРОРАЙОН-1 | 10 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | МИКРОРАЙОН-1 | 11 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | МИКРОРАЙОН-1 | 12 | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | МИКРОРАЙОН-1 | 14 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | МИКРОРАЙОН-1 | 15 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | МИКРОРАЙОН-1 | 2 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | МИКРОРАЙОН-1 | 21 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | МИКРОРАЙОН-1 | 22 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | МИКРОРАЙОН-1 | 23 | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | МИКРОРАЙОН-1 | 24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | МИКРОРАЙОН-1 | 25 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | МИКРОРАЙОН-1 | 26 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | МИКРОРАЙОН-1 | 27 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | МИКРОРАЙОН-1 | 28 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | МИКРОРАЙОН-1 | 29 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | МИКРОРАЙОН-1 | 3 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | МИКРОРАЙОН-1 | 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | МИКРОРАЙОН-1 | 31 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | МИКРОРАЙОН-1 | 32 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | МИКРОРАЙОН-1 | 33 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | МИКРОРАЙОН-1 | 34 | 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | МИКРОРАЙОН-1 | 35 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | МИКРОРАЙОН-1 | 36 | 116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | МИКРОРАЙОН-1 | 37 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | МИКРОРАЙОН-1 | 38 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | МИКРОРАЙОН-1 | 39 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | МИКРОРАЙОН-1 | 4 | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | МИКРОРАЙОН-1 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | МИКРОРАЙОН-1 | 42 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | МИКРОРАЙОН-1 | 43 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | МИКРОРАЙОН-1 | 44 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | МИКРОРАЙОН-1 | 45 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | МИКРОРАЙОН-1 | 46 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | МИКРОРАЙОН-1 | 47 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | МИКРОРАЙОН-1 | 48А | 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | МИКРОРАЙОН-1 | 49 | 136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | МИКРОРАЙОН-1 | 5 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | МИКРОРАЙОН-1 | 6 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | МИКРОРАЙОН-1 | 7 | 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | МИКРОРАЙОН-1 | 9 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | СП «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик», Микрорайон -1 | 17 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 80 | СП «ЦРР – детский сад «Сказка» Микрорайон-1 | 17Б |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 81 | МБУ ДО «Детская школа искусств», Микрорайон-1 | 8 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 82 | ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) Алексеевский индустриальный техникум, Микрорайон-1 | 48 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 83 | МБОУ «Комсомольская СОШ №2, Микрорайон-1 | 17, 18 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| Зона охвата системой теплоснабжения котельной № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | МИКРОРАЙОН-2 | 14 | 90 | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 85 | МИКРОРАЙОН-2 | 30 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | МИКРОРАЙОН-2 | 31 | 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | МИКРОРАЙОН-2 | 32 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | МИКРОРАЙОН-2 | 33А | 152 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | МИКРОРАЙОН-2 | 34 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | МИКРОРАЙОН-2 | 35 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | МИКРОРАЙОН-2 | 36 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | МИКРОРАЙОН-2 | 37 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | МИКРОРАЙОН-2 | 38А | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | МИКРОРАЙОН-2 | 38Б | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | МИКРОРАЙОН-2 | 39 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | МИКРОРАЙОН-2 | 40 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | МИКРОРАЙОН-2 | 41 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | МИКРОРАЙОН-2 | 42 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | МИКРОРАЙОН-2 | 11 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | МИКРОРАЙОН-2 | 15 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | МИКРОРАЙОН-2 | 45 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | МИКРОРАЙОН-2 | 16 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ПАРКОВАЯ | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ПАРКОВАЯ | 2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ПАРКОВАЯ | 4 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ПАРКОВАЯ | 6 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 10 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 14 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 16 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 4 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | САДОВАЯ | 15А | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | САДОВАЯ | 23 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | САДОВАЯ | 15б | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | САДОВАЯ | 25 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | САДОВАЯ | 27 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | САДОВАЯ | 19 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | САДОВАЯ | 21 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | САДОВАЯ | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | СПОРТИВНАЯ | 3 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | СПОРТИВНАЯ | 5 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | СПОРТИВНАЯ | 7 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 13 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 15 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 17 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 4 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 6 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 8 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ТЕАТРАЛЬНАЯ | 9 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | МБУ ДО «Центр детского творчества», ул. Спортивная | 2 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 135 | МБОУ «Комсомольская СОШ № 3, Микрорайон-2. | 13 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 136 | МБУ КДЦ «Россия», ул. Театральная | 3 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 137 | МБУ ДО «Комсомольская ДЮСШ», ул. Республиканская. | 2Б |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 138 | СП «Комсомольская музыкальная школа», ул. Коммунистическая | 2 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 139 | СП «Детский сад комбинированного вида «Аленький цветочек», микрорайон-2 | 44 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 140 | ФОК «Ледовый», ул. Республиканская | 33 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 141 | ПСЧ №26 ФГКУ «1 отряд ФПС по РМ», ул. Парковая | 1А |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| Зона охвата системой теплоснабжения котельной № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 21 | 24 | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |
| 143 | РЕСПУБЛИКАНСКАЯ | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ГБУЗ РМ «Комсомольская МБ», ул. Пионерская | 3 |  | 01.09.2023-15.09.2023 | Не позднее 15.09.2023 |  |  |  |  |  |

4. Порядок проведения проверки

4.1. Работа Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2023-2024гг. теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского района Республики Мордовия осуществляется в соответствии с Программой и графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024годов.

4.2. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103). Проверка выполнения теплоснабжающей организацией МУП «Теплоснабжение» требований, установленных настоящими Правилами. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

4.3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. Приложению N 2.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4.4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по приложению N 3 и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

4.6. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

4.7. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению

(невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в предыдущем абзаце, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

4.8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до установленной даты, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

5. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссия проверяет:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

Также наличие документов подтверждающих

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, (укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения);

- проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии (готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; соблюдение водно-химического режима; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива);

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти, уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

6. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссия проверяет:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Комсомольского городского поселения  Чамзинского муниципального района

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду _______/_______ гг.

__________________________            "_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)                (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к

отопительному периоду от   "____"________________ 20__ г.,   утвержденной

________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя)органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   N 190-ФЗ   "О теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _____________________

_________________________________________________________________________

(полное   наименование   муниципального   образования,    теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой   энергии   в

отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному

периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении

следующих объектов:

1.________________________;

2.________________________;

3.________________________;

......

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:_____________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

(его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к

отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

,Приложение № 3

к постановлению администрации

Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ гг.

Выдан __________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному

периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка

готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

......

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)