**Республика Мордовия**

**Чамзинский муниципальный район**

**Администрация Комсомольского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**10.03. 2023г. № 53**

**Об утверждении сводного отчета об эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году**

В целях реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с пунктами 2,3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановления администрации Комсомольского городского поселения «Об утверждении Положения о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района РеспубликиМордовия» от 13.12.2016г. № 256, администрация Комсомольского городского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый сводный отчет об эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене Комсомольского городского поселения «Вестник».

Глава администрации

Комсомольского городского поселения И.И. Жалилов

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

Комсомольского городского поселения

 от 10.03.2023 г. № 53

**Сводный отчет**

**об эффективности реализации муниципальных программ**

**в 2022 году**

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Общие сведения** |  |
|  | **Муниципальные программы, реализуемые на территории Комсомольского городского поселения в 2022 году.**1. 1 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг», утверждена Решением Совета депутатов Комсомольского городского поселения от 05.04.2017г. №62

2 Муниципальная программа «Переселение из ветхого аварийного жилья на 2019-2025гг» утверждена решением сессии совета депутатов Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 18.04. 2019 г. № 1105. Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2021гг, утверждена постановлением администрации № 24 от 06.02.2017г.6 Муниципальная программа Комплексное развитие социальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения на 2018-2028гг и с перспективой до 2030года»7 Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Комсомольского городского поселения на 2018-2028гг и с перспективой до 2030г8 Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2022гг», утв. Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 26.11.2015г. № 200.9 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2024г», утвержден Постановлением администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018, с изменениями от 07.06.2018г. №146. |  |

1. **Общие сведения.**

 Сводный годовой отчет об эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия за 2022 год подготовлен Заместителем главы администрации Комсомольского городского поселения на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Комсомольского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 13.12.2016 № 256.

 Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Комсомольского городского поселения проведена в соответствии с распределением бюджета муниципального образования.

 Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:

 - степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы;

 - степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

 - степени выполнения запланированных мероприятий и получения ожидаемых результатов.

 Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

1. **2. Муниципальные программы, реализуемые на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в 2022году.**

**1 Муниципальная программа (дорожная карта) «Доступная среда» на 2016-2020 годы Утверждена Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 12.04.2016г. №74, с изменениями № 341 от 08.12.2017**

За последнее время в России большое внимание уделяется проблемам инвалидов. Проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни.

Муниципальная программа в Комсомольском городском поселении направлена на устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности всех социальных сфер жизни. Это направление распространяется на: а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы; в) на социальные программы и социальные услуги, включая реабилитацию, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации инвалидов в обществе.

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, спорт, торговля);

Задачи Программы:

совершенствование нормативно- правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; формирование и обновление карты доступности объектов и услуг;

оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально- техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов с учётом их потребностей;

формирование толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями

В результате реализации Программы целевые показатели доступности среды в Комсомольском городском поселении должны существенно улучшиться.

В отчетный период по данной программе было выделено средств- 9 000 руб. чествование пенсионеров. В новых открытых торговых точках предусмотрены и установлены пандусы.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100,0%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 10,0%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2022 год составила 100,0%. Уровень эффективности реализации программы – 100,0%. В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

1. **2 «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг», утверждена Решением Совета депутатов Комсомольского городского поселения от 05.04.2017г. №62**
	* 1. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Комсомольского городского поселения требует больших финансовых вложений.
2. Важнейшей задачей программы является: модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры. Показатель эффективности работы программы- уменьшение аварийных ситуаций в коммунальной инфраструктуре Комсомольского городского поселения, - повышение надежности и качества теплоснабжения;- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;
3. - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;
4. - улучшение санитарного состояния территории поселения;
5. - обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации твердых бытовых отходов.
	* 1. В данную программу внесены все общие мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры. В ней нет распределения мероприятий по годам, улучшения качества коммунальной инфраструктуры будет проходить весь период до 2028 года с перспективой до 2030 года.
			1. Важнейшим звеном коммунального хозяйства Комсомольского городского поселения являются электрические сети и трансформаторные подстанции, находящиеся на балансе Чамзинского РЭС. Всего числится 10 трансформаторных подстанций.
6. МУП «Водоканал+» - предприятие, занимающееся водоснабжением населения в 2018г. обслуживанием водопроводных сетей и водоотведением. Водоснабжение поселка Комсомольского городского в 2022 г. стало осуществляться водозабора п. Чамзинка, что намного улучшило предоставление услуг по водоснабжению. Снизились отключения.
7. Протяженность уличной водопроводной сети - 56 км. , изношенность составляет 80 % . Протяженность канализационной сети = 32 км, изношенность составляет- 70 % .
8. Изношенность очистных сооружений составляет – 70 %.
9. ООО Ремондис обеспечивает сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов на территории Комсомольского городского поселения. В 2022 году с территории Комсомольского городского поселения было вывезено и утилизировано более 60 тыс. куб. м. бытовых и промышленных отходов. В п. Комсомольский около 40 оборудованных контейнерных площадок. В 2022г. произведен вывоз ТБО на 1 600000 руб.

ООО «Теплоэнергосервис» и ООО «Теплосервис» занимается теплоснабжением жилых и общественных зданий, предприятий Микрорайона-1, Микрорайона -2, старого поселка. Тепло в жилых и общественных зданиях используется на нужды отопления, горячего водоснабжения. В 2022г. проводили текущий ремонт тепловых сетей. Уровень эффективности реализации программы всей программы - 70%.

**3 Муниципальная программа утверждена «Переселение из ветхого аварийного жилья на 2019-2025гг» Решение сессии совета депутатов Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия от 18.04. 2019 г. № 110**

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие коммунальной инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, а также ухудшает внешний облик.

 В настоящее время часть жилищного фонда Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия не удовлетворяет потребностям населения по своим качественным характеристикам. Продолжают эксплуатироваться малоэтажные кирпичные и шлакоблочные дома, построенные еще в 50-е, 60-е годы XX века. Износ данных домов составляет более 70%.

 Проживающие в аварийных домах граждане в основном не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилище удовлетворительного качества. Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств определяют целесообразность использования программно-целевого метода.

 Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Муниципальной программы будет способствовать снижению социальной напряженности в поселении, улучшению демографической ситуации, стабилизации ситуации в строительной отрасли, развитию рынка жилья.

 Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда происходит недостаточными темпами, так как объемы такого жилья имеют тенденцию к увеличению; На сегодняшний день аварийный жилищный фонд Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия составляет 17 домов, в которых проживает 316 человек. Площадь фонда превышает 7632,1 кв. метров. Реализация программы позволит ликвидировать 15 аварийных домов, признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Данная Программа предусматривает поэтапное решение проблемы переселения граждан и сноса аварийного жилья, с учетом возможностей, как бюджетного финансирования, так и привлечения внебюджетных средств.

Финансирование программы предусмотрено на средства Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 302220026,31 руб;

средства республиканского бюджета Республики Мордовия- 5433632,96 руб;

средства местного бюджета – 506591,34 руб;

Всего финансовое обеспечение программы составит 308160250,61 руб.

Мероприятия по переселению:

Покупка квартир – 60112,7 тыс.руб.

В 2022 году переселены 27 семей - путем выкупа для них жилых помещений в жилом доме Микрорайона 2 д.33А

Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2022 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

1. **Муниципальная программа Профилактика правонарушений на территории Комсомольского городского поселения на 2017-2021гг, утверждена постановлением администрации № 24 от 06.02.2017г.**

 Программа является основой системного межведомственного подхода по контролю по снижению уровня преступности, охране конституционных прав и свобод граждан, профилактике правонарушений и позволит продолжить мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений Комсомольского городского поселения, решающих проблемы борьбы с преступностью и профилактики правонарушений, сформировать новые направления в работе исполнительных органов государственной власти по организации профилактики правонарушений, создать систему мониторинга криминальной ситуации в поселении и оценки проводимой профилактической работы, реализовать комплекс мер по развитию межведомственного профилактического взаимодействия.

Сегодня на территории Комсомольского городского поселения охрана общественного порядка, контроль за правонарушениями проводится Межмуниципальным отделом МВД «Чамзинский» по РМ. На территории Комсомольского городского поселения работают три участковые уполномоченные. Проведение комплекса профилактических мероприятий стало сокращение числа совершенных подростками преступлений и повышение безопасности граждан до 96%. Данная программа не требует финансирования и направлена на проведение профилактической работы.

В течении 2022 г. было налажено взаимодействие с участковыми уполномоченными п. Комсомольский, совместно проведено 2 рейда по неблагополучным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей (количество неблагополучных семей снизилось до 40, количество детей, стоящих на учете в КДН снизилось до 10). В течении 2022г. на административной комиссии рассмотрено 14 материалов, 4 направлено в административную комиссию (по ст.4), 6 по статье 6 (торговля в неустановленных для этих целей местах), по ст.9 -4 направлено на административную комиссию Чамзинского муниципального района. Все протоколы удовлетворены, виновные привлечены к ответственности. Рабочими группами проводилось обходы частного сектора и многоквартирных домов по профилактике преступности среди жителей, в образовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на профилактику преступности среди детей. 2700 выделено субсидий по профилактике правонарушений.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2022 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**5 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в Комсомольском городском поселении Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на 2015 – 2022 годы» утв. Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 29.06.2015г. № 98** (с изменениями от 08.12.2017 № 339)

 Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. В настоящее время протяженность автомобильных дорог поселения составляет 48, в том числе асфальтированных дорог- 33 км. грунтовых дорог- 15 км.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

В 2022 г. было проведено ряд программных мероприятий по улучшению дорожного покрытия дорог местного значения на территории Комсомольского городского поселения, в связи с чем достигнуты целевые показатели :

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

- повышение удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах поселения.

- повышение транспортной доступности за счет ремонта участков дорог;

Данные показатели способствовали улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

За период 2022 года при выполнении программных мероприятий был и проведены следующие мероприятия, израсходованы средства:

В рамках софинансирования из Дорожного фонда Республики Мордовия произведен:

- «Капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуара по ул. Коммунистическая в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», протяженностью 306 м.п. на сумму 4 997, 350 тыс. рублей;

- «Ремонт проезда к многоквартирным жилым домам №1,2,3,4,13,18а,18,43 в 1-ом Микрорайоне п. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия», протяженностью 470 м.п. на сумму 3 912 ,110 тыс. рублей.

За счет средств бюджета администрации Комсомольского городского поселения произведены следующие работы:

1. Капитальный ремонт тротуара по ул. Спортивная Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, протяженностью 700 м.п. на сумму 3 871, 969 тыс. рублей;

2. Капитальный ремонт тротуара по ул. Цветочная Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, протяженностью 470 м.п. на сумму 2 612, 154 тыс. рублей; Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%.

1. **Муниципальная программа Комплексное развитие социальной инфраструктуры Комсомольского городского поселения на 2018-2028гг и с перспективой до 2030года»**

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития городского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры, сферы услуг и т.д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры городского поселения.

 За период осуществления Программы создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволяет ей достичь высокого уровня социально-экономического развития. В 2022 году велась работа по данным направлениям:

1. проведение модернизации уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2. ведется ремонт и строительство водопроводных сетей, реконструкция очистных сооружений, что повышает уровень обеспеченности населения водой;
3. проведение капитального ремонта автомобильных дорог обеспечит безопасность дорожного движения .
4. улучшается культурно-досуговая деятельность по формированию здорового образа жизни среди населения, что позволяет приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
5. развития малого и среднего предпринимательства на территории поселения, повышение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет поселения;

 Реализация задач не требует вложений. Муниципальная программа - эффективная.

7 **Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Комсомольского городского поселения на 2018-2028гг и с перспективой до 2030г**

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Комсомольского городского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры Комсомольского городского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Комсомольского городского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. В 2022г. развитие транспортной инфраструктуры шло стабильно. П.Комсомсомольский обеспечен транспортом на 100%. Доступное транспортное соединение с п.Чамзинка, с г.Саранск. Для улучшения транспортной инфраструктуры необходимы так же качественные дороги местного значения. По территории поселения проложены дороги местного и регионального значения. Ведется ямочный, капитальный ремонт дорог местного и регионального значения. На реализацию мероприятий не запланировано выделение финансовых средств. Муниципальная программа - эффективная.

**8 Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства на 2016-2022гг», утв. Постановлением администрации Комсомольского городского поселения от 26.11.2015г. № 200**.

 Состояние жилищного фонда, инженерных систем и сооружений, оборудования теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения используемых в процессе производства и поставки жилищно-коммунальных услуг, находятся в состоянии – требования ремонта или замены. Для устранения данного состояния направлена муниципальная программа.

Цель Программы - обеспечение к 2022 году собственников помещений многоквартирных и индивидуальных жилых домов коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Задачи: - обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;- улучшение качества жилищного фонда;- улучшение экологического состояния, создание благоприятных условий для проживания населения.

В отчетном году по данной программе было потрачено бюджетных средств и выполнены следующие мероприятия:

Оказывались услуги спец.техники (трактора) по очистке территории от мусора, прошлогодней листвы, спиленных своими силами деревьев и кустарников, деревьев, поваленных ураганом, по завозу земли на придомовые территории на сумму, уборке снега, отчистке тротуаров на сумму – 5444,6 тыс. руб.

6. Своевременно производились услуги по вывозу ТБО и КГМ на общую сумму – 2144,7 тыс. руб.

7. Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Комсомольский Чамзинского муниципального района РМ, на сумму 4 955 802 руб;

8. Выполняются работы по устройству искусственных неровностей на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, на сумму 297 714 руб.

9. По программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов» отремонтированы МКД (ул. Калинина, д.12; Республиканская д.6,8,14, Микрорайон 1, д.7,46, ул. Пионерская д.30, ул. Парковая д.4, ул. Театральная д.6,8,9,17,11). На проведение капитального ремонта муниципальных квартир направлено 1171,0 тыс. руб.

Увеличение доли благоустроенного жилищного фонда до 85%;

Степень реализации основных мероприятий составляет 90%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 90,0%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2022 год составила 90%. Уровень эффективности реализации программы – 90%.

 В целом муниципальную программу можно считать эффективной.

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Комсомольского городского поселения на 2018-2022г», утвержден Постановлением администрации Комсомольского городского поселения № 72 от 29.03.2018, с изменениями от 07.06.2018г. №146.**

Благоустройство территории является одним из основных приоритетов муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального образования Комсомольского городского поселения.

Целью программы является повышение уровня благоустройства территорий Комсомольского городского поселения. Задачами муниципальной программы являются повышение уровня благоустройства дворовых территорий Комсомольского городского поселения; повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов и т.д.). По данной программе в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- благоустройство 1 дворовой территории в пгт. Комсомольский Микрорайон 2 д. №14 (объем финансирования: 2 525 258 рублей. Из них 2280,284 тыс. руб. субсидия (2212,33154 тыс.руб. ФБ, 45,14962 тыс.руб. –РМ бюджет, 22,80284 тыс. руб. местный бюджет) и 244,974 дополнительные средства местного бюджета.). Для выполнения работ использованы средства федерального, республиканского и местного бюджетов.

Степень реализации основных мероприятий составляет 100%. Оценка эффективности использования финансовых средств – 100%. Средняя степень достижения значений показателей (индикаторов) за 2022 год составила 100%. Уровень эффективности реализации программы – 100%. Муниципальная программа - эффективная.

**3. Заключение**

Эффективность муниципальных программ, разрабатываемых и реализуемых на бюджетные средства, на средства налогоплательщиков, — важнейший объект внимания государственного и общественного контроля.

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе реализации любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Комсомольского городского поселения зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- неравномерность использования бюджетных средств, недостаточное финансирование.

В целом реализация муниципальных программ в 2022 году проводилась эффективно, все 9 муниципальных программ – имеют высокие показатели выполнения, более 90%.