Администрация Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

Республики Мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022г. № 275

рп. Комсомольский

**Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия**

Администрация Комсомольского городского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

2. Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Комсомольского городского поселения И.И.Жалилов

|  |
| --- |
| **Утверждена**  постановлением администрации городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия  от 31.10.2022 г. № 275 |

# Муниципальная программа Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

# Паспорт Муниципальной программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Муниципальной  программы | Муниципальная программа Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель Муниципальной  программы | Администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия |
| Участники  Муниципальной программы  **Подпрограммы** | Администрация Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия    Подпрограммы не предусмотрены |
|  |  |
| Цели  Муниципальной  программы | Улучшение благоустройства территории городского поселения до 50% в 2025 г.;  Обеспечение досуга детей в свободное время, организация активного отдыха, укрепление физического здоровья детей, формирование активно-жизненной позиции. |
| Задачи  Муниципальной программы | - развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  - благоустройство общественных и придомовых территорий;  - создание мест отдыха и проведения досуга; |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | реализация общественно-значимых проектов по развитию социальной, инфраструктуры;  - благоустройство общественных территорий;  - создание мест отдыха и проведение досуга жителей; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | 2023 – 31 декабря 2025 годы |
| Объемы финансирования Муниципальной  программы | общий объем финансирования Муниципальной программы составит:  за счет всех источников финансирования – 5656,8  тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 5656,8  тыс. рублей  из них:  средства Республиканского бюджета -3959,8 тыс.руб.;  средства местного бюджета – 1677,0 тыс.руб.  внебюджетные источники – 20,0 тыс.руб.  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год - 0,0 тыс.руб.  **\*Финансирование в 2023-2025гг подлежит уточнению исходя из возможностей бюджетов разных уровней.** |
| Ожидаемые результаты реализации  Муниципальной программы | повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных  организаций, муниципальных образований в реализации:  общественно-значимых проектов по благоустройству территорий; |

**Введение**

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию территории Комсомольского городского поселения, решение которого должно качественно изменить жизнь жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов. С 2019 года к территории Комсомольского городского поселения были присоединены сельские территории: село Сабур Мачкасы, д. Каменка, п. Горбуновка.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

# Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территорий Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года

Развитие Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны республики к комплексному развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной [Законом](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8923600/entry/0) Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в районе, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

# Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии поселения являются остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, автомобильных дорог в местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует миграционный отток жителей, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также низкий уровень комфортности проживания.

Материальное положение преобладающей части населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в нашей местности влияет на миграционные настроения населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Еще одним из показателей низкого уровня комфортности проживания является отсутствие на территории общественных мест для отдыха, проведения досуга для детей и молодежи. Расположенные на территории п. Комсомольский, с. Сабур Мачкасы дома культуры, требуют капитального ремонта. Здания и инженерные системы кинотеатра, домов культуры находятся в аварийном состоянии. На территории поселения нет благоустроенных, комплексных, детских и спортивных площадок. В п. Комсомольский 130 многоквартирных домов, три средние школы, четыре детских сада – это около 2485 детей. Детские площадки возле МКД устарели, не соответствуют санитарно-техническим нормам.

# Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия до 2025 года

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов Комсомольского городского поселения, и содействие улучшению жилищных условий населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в поселении.

При реализации муниципальной программы к 2025 году в поселке улучшаться условия проживания жителей за счет строительства новых детских площадок, за счет реализации общественно-значимых проектов.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

- Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(два этапа благоустройства);

- реализация общественно-значимых проектов по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий;

# Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы

# Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Республики Мордовия.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

# Глава 4. Цели и задачи Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

улучшение благоустройства территории Комсомольского городского поселения до 50% в 2025 г.;

В рамках Муниципальной программы предлагается решение следующих задач:

- развития инженерной инфраструктуры;

- развития социальной инфраструктуры;

- развития транспортной инфраструктуры;

- благоустройство общественных территорий;

- создание мест отдыха и проведения досуга;

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

преимущественное обустройство местами отдыха и проведения досуга;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог, объектов благоустройства будут использоваться современные технологии развития.

# Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы оцениваются в целом для Муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

ввод в действие локальных водопроводов;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 |
| Создание мест отдыха и проведение досуга | количество | 2 | 1 | 1 |
| ввод в действие инженерной инфраструктуры | метров | 100 | 100 | 100 |
| реализация общественно-значимых проектов по развитию инженерной системы и благоустройству территорий | количество | 2 | 1 | 0 |
| ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | Км. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2023 – 2025 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется реализация общественно-значимых проектов:

«Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23 (два этапа благоустройства), проекты по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий. Все мероприятия отражены в Приложении 1 к муниципальной программе.

# Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программ, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования, Приложение 1.

**Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования**

При реализации Муниципальной программы, а также по мере выявления или возникновения нерешенных вопросов нормативного характера формируются проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносят их на рассмотрение в администрацию Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия .

При выполнении мероприятий Муниципальной программы по мере необходимости ответственный исполнитель и участник Муниципальной программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

# Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств, республиканского бюджета Республики Мордовия, бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2023 – 2025 годах составляет за счет всех источников финансирования – 5656,8 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении 2.

**Раздел.6 Анализ рисков реализации Муниципальной программы и меры управлению этими рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы**

Основными рисками реализации Муниципальной программы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия и бюджета Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района в случае изменения социально-экономического положения в республике и районе.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Муниципальнойпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению Муниципальнойпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках Муниципальнойпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальнойпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальнойпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальнойпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальнойпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Муниципальнойпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные Муниципальнойпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации Муниципальнойпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальнойпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации Муниципальной программы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации Муниципальнойпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных поселениях, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Муниципальнойпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации Муниципальнойпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Муниципальнойпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовыми рисками.

2. Управление рисками реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Государственной Муниципальной программы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов местного самоуправления и организаций, задействованных в реализации Муниципальной программы.

Управление рисками реализации Муниципальнойпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации Муниципальной программы.

# Раздел 7. Механизм реализации Муниципальной программы

Координация деятельности участников Муниципальной программы осуществляется администрацией Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Формы и методы организации управления и контроля за реализацией Муниципальной программы в целом определяются ответственным исполнителем Муниципальной программы по согласованию с участниками Муниципальной программы и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия .

Текущее управление и оперативный контроль за выполнением подпрограммы, включенной в состав Муниципальной программы, осуществляют соответствующие участники Муниципальной программы.

Участники ежеквартально представляют ответственному исполнителю Муниципальной программы соответствующие отчеты о выполнении мероприятий Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель Муниципальной программы, обобщив и проанализировав отчеты, представляет по итогам года в администрацию городского поселенияинформацию о ходе реализации Муниципальной программы с внесением предложений по совершенствованию ее реализации и необходимой корректировке намеченных мероприятий.

Основным критерием участия городского поселения в реализации мер, по которым Муниципальной программой и входящей в ее состав подпрограммы предусмотрено финансирование за счет средств местных бюджетов, является наличие софинансирования мероприятий органами местного самоуправления в рамках утвержденных муниципальных целевых программ.

# Раздел 8. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Эффективность реализации Муниципальнойпрограммы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Муниципальной программы приведены в [приложении](#sub_10000) 4 к Муниципальнойпрограмме.

Оценка эффективности реализации Муниципальнойпрограммы производится ее ответственным исполнителем ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Муниципальнойпрограммы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного мероприятия Муниципальнойпрограммы (в процентах);

Tf1 - фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Муниципальнойпрограммы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации Муниципальнойпрограммы (в процентах);

Tf - фактические показатели, достигнутый в ходе реализации Муниципальнойпрограммы;

TN - нормативные показатели, утвержденные Муниципальнойпрограммой;

М - количество показателей.

**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| количество реализованных проектов | отчетный 2023 год | |  |
| план | факт |  |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2023– 2025 годы»** | | | | | | |
| 11 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий | проект | 2 | 5656,8 | 5656,8 | 0 |

Приложение 1

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | оценка расходов по годам реализации проектов (тыс.руб) | | | Итого средств 2023-2025гг |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(1 этап); | Всего | **2806,8** | **0,0** | **0,0** | **2806,8** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| Республиканский | 1964,8 |  |  | 1964,8 |
| местный | 832,0 |  |  | 832,0 |
| внебюджетные источники | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 2 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(2 этап); | Всего | **2850,0** | **0,0** | **0,0** | **2850,0** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| Республиканский | 1995,0 |  |  | 1995,0 |
| местный | 845,0 |  |  | 845,0 |
| внебюджетные источники | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 3 | \*Проекты по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| республиканский |  |  |  |  |
| местный |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

\*проекты по развитию инженерной и социальной инфраструктуры, финансирование, носят прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Приложение 2

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

**Ресурсное обеспечение Муниципальной** программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение мероприятий | | | | | Всего средств по реализации проекта |
|  |  | Республиканский бюджет(тыс.руб) | Местный бюджет  (тыс.руб) | | Внебюджетные источники | |  | |
| **2023 год** | | | | | | | | | |
| 1 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(1 этап); | 1964,8 | 832,0 | 10,0 | | **2806,8** | | | |
| 2 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(2 этап); | 1995,0 | 845,0 | 10,0 | | **2850,0** | | | |
| **Итого по году** | | **3959,8** | **1677,0** | **20,0** | | **5656,8** | | | |
| **2024 год – 2025 год** | | | | | | | | | |
| 3 | \*Проекты по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | **0,0** | | | |
|  | 2025 год | - | - | - | | **-** | | | |
| Всего средств по программе 2023-2025гг | | 3959,8 | 1677,0 | 20,0 | | **5656,8** | | | |

\* проекты по развитию инженерной и социальной инфраструктуры, финансирование, носят прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Приложение 3

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, республиканского и местного бюджетов и иных источников финансирования на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | |  |
| 2023 год - очередной | 2024 год | 2025 год | Итого за период реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Комплексное развитие сельских территорий» на территории Комсомольского городского поселения** | **Администрация Комсомольского городского поселения** | **всего** | **5656,8** | **0,0** | **0,0** | **5656,8** |
| **республиканский бюджет** | **3959,8** | **0,0** | **0,0** | **3959,8** |
| **местный бюджет** | **1677,0** | **0,0** | **0,0** | **1677,0** |
| **внебюджетные источники** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **20,0** |
| 1.1. | основное мероприятие 1. | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(1 этап); | Администрация Комсомольского городского поселения | всего | **2806,8** | 0,0 | 0,0 | **2806,8** |
| республиканский бюджет | 1964,8 | 0,0 | 0,0 | 1964,8 |
| местный бюджет | 832,0 | 0,0 | 0,0 | 832,0 |
| внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.2 | основное мероприятие 2. | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23(2 этап); | Администрация Комсомольского городского поселения | всего | **2850,0** | 0,0 | 0,0 | **2850,0** |
| республиканский бюджет | 1995,0 | 0,0 | 0,0 | 1995,0 |
| местный бюджет | 845,0 | 0,0 | 0,0 | 845,0 |
| внебюджетные источники | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| 1.3 | мероприятие 3 | Проекты по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий | Администрация Комсомольского городского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 4

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

План реализации Муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события, мероприятия программы) | Ожидаемый результат от реализации мероприятия | График реализации | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | 2024 год | | | | 2025 год | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  "Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23» | Администрация Комсомольского городского поселения | 2023 года | 2023 года | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  | 5656,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проекты по развитию инженерной, социальной инфраструктуры и благоустройству территорий | Администрация Комсомольского городского поселения | 2024-2025гг | 2025г | реализация общественно-значимого проекта по благоустройству территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

**Перечень**основных мероприятий Муниципальной программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | оценка расходов по годам реализации проектов (тыс.руб) | | | Итого средств 2023-2025гг |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Благоустройство детской игровой и спортивной площадки по адресу: Республика Мордовия, Чамзинский муниципальный район, р.п. Комсомольский, Микрорайон-1, д. 23; | Всего | **5 656,8** |  |  | **5 656,8** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| Республиканский | 2000,0 |  |  | 2000,0 |
| местный | 3656,8 |  |  | 3656,8 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция Дома культуры "Цементник" в рп. Комсомольский на 400 мест | Всего |  | **300 000,0** |  | **300 000,0** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| республиканский |  | 297 000,0 |  | 297 000,0 |
| местный |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Строительство многофункционального социально-спортивного центра в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | Всего |  | **288 147,9** |  | **289 757,1** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| Республиканский |  | 285 266,4 |  | 285 266,4 |
| местный |  | 2 881,5 |  | 2881,5 |
| внебюджетные источники |  | 1500,0 |  | 1 500,0 |
| 4 | Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в рп. Комсомольский Чамзинского муниципального района , мощностью 8000 куб./м в сутки | **Всего** |  | **1 400 000,0** |  | **1 400 000,0** |
| Федеральный |  |  |  |  |
| Республиканский |  | 1 386 000,0 |  | 1 386 000,0 |
| местный |  | 14 000,0 |  | 14 000,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 2

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Комсомольского городского поселения

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

**Ресурсное обеспечение Муниципальной** программы Комсомольского городского поселения Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение мероприятий | | | | | Всего средств по году реализации |
|  |  | Республиканский бюджет(тыс.руб) | Местный бюджет  (тыс.руб) | | Внебюджетные источники | |  | |
|  | 2023 год | 2000,0 | 3656,8 |  | | **5656,8** | | | |
|  | 2024 год | 1968266,4 | 19881,5 |  | | **1988147,9** | | | |
|  | 2025 год | - | - | - | | **-** | | | |
| Всего средств по программе 2023-2025гг | | 1971940,1 | 19934,0 | 1522,0 | | **1993396,1** | | | |

\* Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023-2025 подлежат уточнению, исходя из возможностей бюджетов разных уровней.

Приложение 1

к  [Муниципальной программе](#sub_1000)

городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

# Паспорт Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| Наименование подпрограммы | | | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма) | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | | | Администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | | | |
| Участники подпрограммы | | Администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия | | | |
| Цели подпрограммы | | | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | | | |
| Задачи подпрограммы | | | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройство сельских территорий | | | |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | | | ввод в действие 5,448  км локальных водопроводов;  реализация 1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий; | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | | | 1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы | | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | | | общий объем финансирования подпрограммы составит:  за счет всех источников финансирования – 62 132,3 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 23 384,7 тыс. рублей,  2021 год – 38 747,6 тыс. рублей,  2022 год – 38 747,6 тыс. рублей,  2023 год – 38 747,6 тыс. рублей,  2024 год – 38 747,6 тыс. рублей,  2025 год – 38 747,6 тыс. рублей,  в том числе:  за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия –62 070,2 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 23 361,3 тыс. рублей,  2021 год – 38 708,9 тыс. рублей,  2022 год – 38 708,9 тыс. рублей,  2023 год – 38 708,9 тыс. рублей,  2024 год – 38 708,9 тыс. рублей,  2025 год – 38 708,9 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета –62,1 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 23,4 тыс. рублей,  2021 год – 38,7 тыс. рублей,  2022 год – 38,7 тыс. рублей,  2023 год – 38,7 тыс. рублей,  2024 год – 38,7 тыс. рублей,  2025 год – 38,7 тыс. рублей | | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | | | повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  -1 общественно-значимого проекта по благоустройству территорий; | | | |

**Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации**

**Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития**

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:

обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

ввод в действие локальных водопроводов;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;

реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

**Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы**

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит под угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

**Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации**

Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройство сельских территорий.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

ввести в действие 5,448 км локальных водопроводов;

реализовать 1 общественно-значимый проект по благоустройству территорий;

**Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) благоустройство сельских территорий;

2) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

3) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

4) современный облик сельских территорий.

**Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»**

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий предоставляются по следующим направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегаемых технологий, в том числе архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

организация пешеходных коммуникаций и улично-дорожной сети, включая оборудование автобусных остановок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета.

**Глава 5. Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

Целью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, является в срок до 31 декабря 2021 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, начатых в предыдущие годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной [программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000) Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/0) Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404.

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование расходных обязательств в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)8 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета на:

развитие газификации на сельских территориях;

развитие водоснабжения на сельских территориях;

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;

строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

**Глава 6. Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»**

Целью настоящего мероприятия является строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктовотносятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)9 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета.

**Глава 7. Мероприятие «Современный облик сельских территорий»**

Реализация мероприятий «Современный облик сельских территорий» будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, социокультурных и многофункциональных центров (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей,строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» реализация Муниципальной программы предусматривается во всех населенных пунктах района.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета.

**Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

**Глава 8. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы**

Меры муниципального регулирования подпрограммой не предусмотрены.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием**

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 62 132,3 тыс. рублей, из которых средства республиканского бюджета – 62 070,2 тыс. рублей, местного бюджета – 62,1 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 4 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей.

**Глава 11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками**

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

Приложение 2

к Муниципальной программе

городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

|  | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год  (2018 год) | текущий год  (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - |  | 5,448 | **х** | **х** | **х** | **х** |

Приложение 3

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Перечень основных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Чамзинка

# Чамзинского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация  городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2020 год | ввод в действие незавершенных строительством 5,448 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия, администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Сведения о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

|  | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год  (2018 год) | текущий год  (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | - | - |  | 5,448 | **х** | **х** | **х** | **х** |
| 3. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц | - | - | - | 1 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4. | Ввод объекта в эксплуатацию | километров | - | - |  | 2,1303 | **х** | **х** | **х** | **х** |

Приложение 3

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

городского поселения Чамзинка

Чамзинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Перечень основных мероприятий Муниципальной программы городского поселения Чамзинка

# Чамзинского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация  городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района | 2020 год | 2020 год | ввод в действие незавершенных строительством 5,448 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия, администрация городского поселения Чамзинка Чамзинского муниципального района | 2021 год | 2021 год | ввод объекта в эксплуатацию:  « Строительство автомобильной дороги. Подъезд к животноводческому комплексу АО « Птицефабрика « Чамзинская» Чамзинского муниципального района Республики Мордовия» | развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |